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Platform STS
Attività di test e creazione script di installazione   12 gg
Script:
prepara_nodo.sh
iscsiadm-open-iscsi.sh
master_1_installa_rke.sh
master23-installa_rke.sh
worker-installa_rke2.sh
installa_haproxy.sh
installaRancher.sh
installa_helm.sh
gitea.sh
installa-cert-manager.sh
postgrsql.sh
redis.sh
tekton.sh
pipeline_segregata.sh
kubeedge
Gateway API.sh

File Yaml:
clusterussuer.yaml
edgenodeport.yaml
longhornui.yaml
nginx-controller-service-nodeport.yaml
poc-test-volume.yaml
poc-testweb.yaml
Gateway.yaml
GatewayNodeport.yaml
Demo.yaml
Attività Operativa su ambiente POC
Intallazione Cluster Kuberenets 4gg
Preparazione Server
· Aggiornare /etc/hosts su tutti i nodi
· Eseguire prepara_nodo.sh su master e worker
· Abilitare iSCSI sui worker (iscsiadm-open-iscsi.sh)
Installazione Cluster RKE2
· Bootstrap master1 (master_1_installa_rke.sh)
· Verifica pod kube-system in Running
· Join master2 e master3 (master23-installa_rke.sh)
· Installare agent sui worker (worker-installa_rke2.sh)
Load Balancer
· Installare e configurare  HAProxy (installa_haproxy.sh)
· Accedere a dashboard :8080/stats
Installazione e configurazione Gateway API
· Gateway API.sh
· Definizione Gateway
· Configurazione svc Nodeport
· Configurazione HAPROXY
· Deploy app di test e test (demo.yaml)


Add‑Ons Core
· Installazione Rancher
· Installazione Helm
· Installazione Cert‑Manager
· Deploy ClusterIssuer
· Installazione Nginx Ingress NodePort
· Installazione Rancher
· Installazione Longhorn + Ingress UI
TEST
· Deploy POC test web (poc-testweb.yaml)
· Deploy POC Longhorn (poc-test-volume.yaml)
Componenti DevOps / Cloud‑Native
· Installazione PostgreSQL
· Installazione MySql
· Installazione Redis
· Installazione Gitea
· Installazione Harbor
· Installazione Tekton + pipeline
· Installazione KubeEdge
· Eventuali componenti opzionali (Backstage, Prometheus, Grafana, ecc.)
Verifiche Finali
· kubectl get nodes
· kubectl get pods -A
· kubectl get ingress -A
· Verifica Longhorn (kubectl get pods -n longhorn-system)

