Platform STS
Procedura  Operativa – Installazione Cluster RKE2 + Rancher + Ecosistema Cloud‑Native
1. Scopo del documento
Questo runbook descrive in modo chiaro e ripetibile tutte le attività necessarie per:
· Preparare l’infrastruttura server
· Installare e configurare un cluster RKE2 in modalità HA
· Configurare il Load Balancer HAProxy
· Installare componenti core (Helm, Cert‑Manager, Nginx Ingress)
· Installare Rancher e Longhorn
· Eseguire POC applicative di test
· Installare componenti DevOps/Cloud‑Native aggiuntivi (Gitea, Harbor, Tekton, PostgreSQL, Redis, MSql ecc.)

2. Architettura di riferimento
2.1 Nodi Master/ETCD (3 nodi)
· 2 vCPU
· 4 GB RAM
· 20 GB Disco
· OS: Ubuntu 25.10
· hostnames: master1.local, master2.local, master3.local
2.2 Worker Nodes (1–3 nodi)
· 2 vCPU
· 4 GB RAM
· 50 GB Disco
· hostnames: worker-a.local, worker-b.local, worker-c.local
2.3 Load Balancer (HAProxy)
· 1 vCPU
· 1 GB RAM
· 10 GB Disco
· OS: Ubuntu 25.10
· hostname: loadbalancer.internal
· Espone HTTP/HTTPS pubblici
· Abilitato IP Forwarding
2.4 DNS
· rancher.pigreco66.it → IP pubblico → LB → loadbalancer.internal

3. Sequenza Operativa (Runbook)
Fase 1 – Preparazione Server
3.1 Su ogni server (master + worker)
1. Eseguire script di installazione iniziale:
	1     ./vi.txt
2     


1. Aggiornare /etc/hosts includendo tutti i nodi del cluster.
3.2 Su ogni master e worker
Eseguire:
	1     ./prepara_nodo.sh
2     


3.3 Solo Worker Nodes
Abilitare iSCSI:
	1     ./iscsiadm-open-iscsi.sh
2     



Fase 2 – Installazione Cluster RKE2
3.4 Master 1 – bootstrap cluster
Eseguire:
	1     ./master_1_installa_rke.sh
2     


Attendere che tutti i pod di kube-system risultino Running:
	1     kubectl get pods -n kube-system
2     


3.5 Master 2 e Master 3
Unire i nodi al cluster:
	1     ./master23-installa_rke.sh
2     


3.6 Worker Nodes
Installazione RKE2 agent:
	1     ./worker-installa_rke2.sh
2     



Fase 3 – Load Balancer HAProxy
3.7 Installazione HAProxy
Sul nodo LB:
	1     ./installa_haproxy.sh
2     


3.8 Verifica stato
Aprire:
	1     http://<external-ip>:8080/stats
2     


Credenziali: admin / admin.

Fase 4 – Add‑Ons Core
4.1 Installazione Helm
	1     ./installa_helm.sh
2     


4.2 Installazione Cert‑Manager
	1     ./installa-cert-manager.sh
2     


ClusterIssuer (Let’s Encrypt)
	1     kubectl apply -f clusterussuer.yaml -n cert-manager
2     kubectl get ClusterIssuer -n cert-manager
3     


4.3 Installazione Gateway API
Seguire istruzioni in: GatewayAPI.txt
Test funzionamento
File: demo.txt
4.4 Installazione Nginx Ingress via NodePort
	1     kubectl apply -f nginx-controller-service-nodeport.yaml
2     


4.5 Installazione Rancher
	1     ./installaRancher.sh
2     


4.6 Installazione Longhorn
· Installare da console Rancher
· Applicare ingress UI:
	1     kubectl apply -f longhornui.yaml -n longhorn-system
2     



Fase 5 – Proof of Concept (POC)
5.1 Applicazione web stateless
File: poc-testweb.yaml
· Deployment Nginx
· Service
· Ingress
5.2 POC persistenza con Longhorn
File: poc-test-volume.yaml
· PVC
· PV Longhorn
· Pod Nginx con mount

Fase 6 – Installazione Ecosistema DevOps / CN
6.1 PostgreSQL
	1     ./postgresql.sh
2     


Installa operator CloudNativePG + primo cluster.
6.2 Redis
	1     ./redis.sh
2     


6.3 Gitea (SCM)
	1     ./gitea.sh
2     


6.4 Harbor (Registry)
	1     ./harbor.sh
2     


6.5 Tekton (CI/CD)
Installazione:
	1     ./tekton.sh
2     


Pipeline:
	1     ./pipeline.sh
2     


6.6 KubeEdge
Seguire: Istruzioni_kubeedge.txt
6.7 Altri componenti opzionali
· Backstage
· MongoDB
· Prometheus
· Grafana
· RabbitMQ (valutare sovrapposizione con Redis)
· Knative
· MinIO

7. Troubleshooting base
7.1 Verifica stato cluster RKE2
	1     kubectl get nodes
2     kubectl get pods -A
3     


7.2 Verifica componenti di rete
	1     kubectl get svc -A
2     kubectl get ingress -A
3     


7.3 Verifica Longhorn
	1     kubectl get pods -n longhorn-system
2     



8. Appendice – Comandi Utili
Kubeconfig
	1     cat /etc/rancher/rke2/rke2.yaml > ~/.kube/config
2     


Log agent/master
	1     journalctl -u rke2-server -f
2     journalctl -u rke2-agent -f
3     



9. Fine documento
Questo runbook fornisce un percorso strutturato per la creazione di un cluster RKE2 completo, con componenti essenziali per orchestrazione, storage, sicurezza e pipeline DevOps.
