Platform STS

# Attività di test e creazione script di installazione   12 gg

Script:

prepara_nodo.sh

iscsiadm-open-iscsi.sh

master_1_installa_rke.sh

master23-installa_rke.sh

worker-installa_rke2.sh

installa_haproxy.sh

installaRancher.sh

installa_helm.sh

gitea.sh

installa-cert-manager.sh

postgrsql.sh

redis.sh

tekton.sh

pipeline_segregata.sh

kubeedge

Gateway API.sh

File Yaml:

clusterussuer.yaml

edgenodeport.yaml

longhornui.yaml

nginx-controller-service-nodeport.yaml

poc-test-volume.yaml

poc-testweb.yaml

Gateway.yaml

GatewayNodeport.yaml

Demo.yaml

# Attività Operativa su ambiente POC

Intallazione Cluster Kuberenets 4gg

Preparazione Server

- Aggiornare /etc/hosts su tutti i nodi

- Eseguire prepara_nodo.sh su master e worker

- Abilitare iSCSI sui worker (iscsiadm-open-iscsi.sh)

Installazione Cluster RKE2

- Bootstrap master1 (master_1_installa_rke.sh)

- Verifica pod kube-system in Running

- Join master2 e master3 (master23-installa_rke.sh)

- Installare agent sui worker (worker-installa_rke2.sh)

Load Balancer

- Installare e configurare  HAProxy (installa_haproxy.sh)

- Accedere a dashboard :8080/stats

Installazione e configurazione Gateway API

- Gateway API.sh

- Definizione Gateway

- Configurazione svc Nodeport

- Configurazione HAPROXY

- Deploy app di test e test (demo.yaml)

Add-Ons Core

- Installazione Rancher

- Installazione Helm

- Installazione Cert-Manager

- Deploy ClusterIssuer

- Installazione Nginx Ingress NodePort

- Installazione Rancher

- Installazione Longhorn + Ingress UI

TEST

- Deploy POC test web (poc-testweb.yaml)

- Deploy POC Longhorn (poc-test-volume.yaml)

Componenti DevOps / Cloud-Native

- Installazione PostgreSQL

- Installazione MySql

- Installazione Redis

- Installazione Gitea

- Installazione Harbor

- Installazione Tekton + pipeline

- Installazione KubeEdge

- Eventuali componenti opzionali (Backstage, Prometheus, Grafana, ecc.)

Verifiche Finali

- kubectl get nodes

- kubectl get pods -A

- kubectl get ingress -A

- Verifica Longhorn (kubectl get pods -n longhorn-system)