# Platform STS

# Procedura  Operativa – Installazione Cluster RKE2 + Rancher + Ecosistema Cloud‑Native

## 1. Scopo del documento

Questo runbook descrive in modo chiaro e ripetibile tutte le attività necessarie per:

- Preparare l’infrastruttura server

- Installare e configurare un cluster RKE2 in modalità HA

- Configurare il Load Balancer HAProxy

- Installare componenti core (Helm, Cert‑Manager, Nginx Ingress)

- Installare Rancher e Longhorn

- Eseguire POC applicative di test

- Installare componenti DevOps/Cloud‑Native aggiuntivi (Gitea, Harbor, Tekton, PostgreSQL, Redis, MSql ecc.)

# 2. Architettura di riferimento

## 2.1 Nodi Master/ETCD (3 nodi)

- 2 vCPU

- 4 GB RAM

- 20 GB Disco

- OS: Ubuntu 25.10

- hostnames: master1.local, master2.local, master3.local

## 2.2 Worker Nodes (1–3 nodi)

- 2 vCPU

- 4 GB RAM

- 50 GB Disco

- hostnames: worker-a.local, worker-b.local, worker-c.local

## 2.3 Load Balancer (HAProxy)

- 1 vCPU

- 1 GB RAM

- 10 GB Disco

- OS: Ubuntu 25.10

- hostname: loadbalancer.internal

- Espone HTTP/HTTPS pubblici

- Abilitato IP Forwarding

## 2.4 DNS

- rancher.pigreco66.it → IP pubblico → LB → loadbalancer.internal

# 3. Sequenza Operativa (Runbook)

# Fase 1 – Preparazione Server

## 3.1 Su ogni server (master + worker)

- Eseguire script di installazione iniziale:

1 ./vi.txt 2

- Aggiornare /etc/hosts includendo tutti i nodi del cluster.

## 3.2 Su ogni master e worker

Eseguire:

1 ./prepara_nodo.sh 2

## 3.3 Solo Worker Nodes

Abilitare iSCSI:

1 ./iscsiadm-open-iscsi.sh 2

# Fase 2 – Installazione Cluster RKE2

## 3.4 Master 1 – bootstrap cluster

Eseguire:

1 ./master_1_installa_rke.sh 2

Attendere che tutti i pod di kube-system risultino Running:

1 kubectl get pods -n kube-system 2

## 3.5 Master 2 e Master 3

Unire i nodi al cluster:

1 ./master23-installa_rke.sh 2

## 3.6 Worker Nodes

Installazione RKE2 agent:

1 ./worker-installa_rke2.sh 2

# Fase 3 – Load Balancer HAProxy

## 3.7 Installazione HAProxy

Sul nodo LB:

1 ./installa_haproxy.sh 2

## 3.8 Verifica stato

Aprire:

1 http://<external-ip>:8080/stats 2

Credenziali: admin / admin.

# Fase 4 – Add‑Ons Core

## 4.1 Installazione Helm

1 ./installa_helm.sh 2

## 4.2 Installazione Cert‑Manager

1 ./installa-cert-manager.sh 2

### ClusterIssuer (Let’s Encrypt)

1 kubectl apply -f clusterussuer.yaml -n cert-manager 2 kubectl get ClusterIssuer -n cert-manager 3

## 4.3 Installazione Gateway API

Seguire istruzioni in: GatewayAPI.txt

### Test funzionamento

File: demo.txt

## 4.4 Installazione Nginx Ingress via NodePort

1 kubectl apply -f nginx-controller-service-nodeport.yaml 2

## 4.5 Installazione Rancher

1 ./installaRancher.sh 2

## 4.6 Installazione Longhorn

- Installare da console Rancher

- Applicare ingress UI:

1 kubectl apply -f longhornui.yaml -n longhorn-system 2

# Fase 5 – Proof of Concept (POC)

## 5.1 Applicazione web stateless

File: poc-testweb.yaml

- Deployment Nginx

- Service

- Ingress

## 5.2 POC persistenza con Longhorn

File: poc-test-volume.yaml

- PVC

- PV Longhorn

- Pod Nginx con mount

# Fase 6 – Installazione Ecosistema DevOps / CN

## 6.1 PostgreSQL

1 ./postgresql.sh 2

Installa operator CloudNativePG + primo cluster.

## 6.2 Redis

1 ./redis.sh 2

## 6.3 Gitea (SCM)

1 ./gitea.sh 2

## 6.4 Harbor (Registry)

1 ./harbor.sh 2

## 6.5 Tekton (CI/CD)

Installazione:

1 ./tekton.sh 2

Pipeline:

1 ./pipeline.sh 2

## 6.6 KubeEdge

Seguire: Istruzioni_kubeedge.txt

## 6.7 Altri componenti opzionali

- Backstage

- MongoDB

- Prometheus

- Grafana

- RabbitMQ (valutare sovrapposizione con Redis)

- Knative

- MinIO

# 7. Troubleshooting base

## 7.1 Verifica stato cluster RKE2

1 kubectl get nodes 2 kubectl get pods -A 3

## 7.2 Verifica componenti di rete

1 kubectl get svc -A 2 kubectl get ingress -A 3

## 7.3 Verifica Longhorn

1 kubectl get pods -n longhorn-system 2

# 8. Appendice – Comandi Utili

## Kubeconfig

1 cat /etc/rancher/rke2/rke2.yaml > ~/.kube/config 2

## Log agent/master

1 journalctl -u rke2-server -f 2 journalctl -u rke2-agent -f 3

# 9. Fine documento

Questo runbook fornisce un percorso strutturato per la creazione di un cluster RKE2 completo, con componenti essenziali per orchestrazione, storage, sicurezza e pipeline DevOps.